Outil n° 3

Exemple de contrat de service

CONTRAT DE SERVICE N°…………………….

Ce document s’appuie sur un modèle de contrat fourni par l’Union européenne.

(Nom, adresse, contact et références juridique du client), désigné ci-après par le terme : « le pouvoir adjudicateur », d'une part,

et

(Nom, adresse, contact et références juridique du prestataire de service), désigné ci-après par le terme : « le contractant », d'autre part,

sont convenus de ce qui suit :

Conditions particulières

- Objet

Le présent contrat a pour objet la réalisation de …………………………. .

Le marché porte le numéro d'identification ……………………….. .

- Structure du contrat

Le contractant fournira les services conformément aux termes et conditions du présent contrat, qui comprend, par ordre de préséance, les présentes conditions particulières (« conditions particulières »), ainsi que les annexes suivantes :

- Annexe I : conditions générales relatives aux marchés de services (financés par XXXX/selon le code des marchés publics YYYY/etc.).

- Annexe II : termes de référence, y compris les clarifications avant la date limite de soumission des offres.

- Annexe III : organisation et méthodologie, y compris les clarifications du soumissionnaire fournies pendant l'évaluation des offres.

- Annexe IV : experts principaux.

- Annexe V : formulaires et autres documents pertinents.

En cas de contradiction entre ces documents, leurs dispositions s'appliquent en fonction de l'ordre de préséance indiqué ci-dessus.

- Valeur du contrat

Ce contrat, établi en (indiquer la devise) est un contrat forfaitaire. La valeur du contrat est de …………………………………………………… toutes taxes comprises.

- Date de début

La date de début d'exécution sera la date de signature du présent contrat par les deux parties, la date de signature du pouvoir adjudicateur faisant foi.

- Période de mise en œuvre

La période de mise en œuvre des tâches identifiées dans les annexes II et III sera de ………. mois à compter de la date de début d'exécution. Le contrat est réalisé en ……… tranches fermes : …………………………..

(exemple :)

Études

- Phase A : élaboration de l’Avant-Projet Sommaire (APS) (durée : 2 mois).

- Phase B : élaboration de l’Avant-Projet Détaillé (APD) (durée : 2 mois).

- Phase C : analyse Environnementale Initiale (durée : 1 mois).

- Phase D : élaboration du DAO (durée : 1 mois).

Travaux

- Phase E : contrôle et supervision des travaux (durée : 12 mois).

- Rapports

Le contractant établira des rapports d’avancement, conformément aux termes de référence.

Tableau récapitulatif des livrables qui seront également fournis sous format électronique :

| Désignation | Nombre d’exemplaires provisoires | Nombre d’exemplaire définitifs |
| --- | --- | --- |

- Paiements et compte bancaire

7.1	Les paiements se feront en (indiquer la devise), conformément aux conditions générales, sur le compte bancaire notifié ci-dessous par le contractant au pouvoir adjudicateur en vertu des conditions générales :

(Compte bancaire du contractant)

7.2	Les paiements s'effectueront de la manière suivante, conformément aux conditions générales.

| Mois | Tranche | Montant |
| --- | --- | --- |
|  | Préfinancement |  |
|  | 2e tranche à l’issue de …… |  |
|  | 3e tranche à l’issue de ……. |  |
|  | 4e tranche à l’issue de ……… |  |
|  | 5e tranche à l’issue de ……….. |  |

7.3.	Paiement et intérêts pour retard de paiement :

- ………………………

- Coordonnées des personnes à contacter

Toute communication écrite relative au présent contrat entre le pouvoir adjudicateur et le contractant doit préciser l'intitulé du contrat et le numéro d'identification. Elle doit être envoyée par courrier, télécopie ou courrier électronique ou encore remise en main propre aux adresses précisées, conformément aux articles ……………………. des conditions générales.

Personnes à contacter :

| Prénoms et Noms | Structure | Fonction | E-mail | N° téléphone |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Loi et langue applicables au contrat

9.1	La loi française régira toutes les matières non couvertes par les dispositions contractuelles.

9.2	La langue du contrat et de toutes les communications écrites entre le contractant et le pouvoir adjudicateur et/ou le gestionnaire de projet sera le français.

- Sous-traitance

Le montant total de la part sous-traitée des services ne peut dépasser 20 % du montant du contrat.

- Règlement des différends

11.1. Tout différend survenant dans l'exécution du présent contrat et qui ne peut être réglé d'une autre manière

(a)	sera, dans le cas d'un contrat national, réglé conformément au droit national de l'État du pouvoir adjudicateur ; et,

(b)	sera, dans le cas d'un contrat transnational, réglé :

          - soit, si les parties contractantes sont d'accord à cet égard, conformément au droit national du pays bénéficiaire ou de ses pratiques internationales établies ;

          - soit par arbitrage, conformément à ……………… .

Exemple : conformément au Règlement de procédure de conciliation et d'arbitrage pour les marchés financés par le Fonds européen de développement, adopté par la Décision n° 3/90 du Conseil des ministres ACP-CEE du 29 mars 1990 (Journal Officiel, L 382, 31/12/1990, Annexe a12 au Guide Pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l'UE).

- Autres conditions particulières applicables au contrat

…………………. (à compléter éventuellement).

Établi en français en deux exemplaires originaux, dont un original sera remis au pouvoir adjudicateur et un autre au contractant.

| Pour ……………. |  | Pour …………………… |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom : |  | Nom : |  |
| Titre : Date : |  | Titre : Date : |  |
| Signature : |  | Signature : |  |